| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG | - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| - Số: /NQ-HĐND | - Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2023 |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc

phường Hòa Thọ Đông

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA X,

NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 249//TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông; Báo cáo thẩm tra số       /BC-ĐT ngày     tháng      năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông với các nội dung chủ yếu như sau:

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư dự án Đường nối từ Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc phường Hòa Thọ Đông nhằm giải quyết vấn đề lưu thông, đi lại của người dân trong khu vực và trên toàn địa bàn quận, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Ngoài ra, việc đầu tư dự án sẽ tạo ra một hệ thống đường nối từ QL1A lên thẳng QL14B, hoàn thiện mạng lưới giao thông, thoát nước khu vực, cứu nạn cứu hộ trong mùa mưa bão, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội quận Cẩm Lệ và khu vực phía Tây thành phố.

- Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh tăng chi phí đền bù giải tỏa theo nội dung Công văn số 332/BGPMB-ĐHĐA ngày 05/7/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng quận Cẩm Lệ và ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4011/STNMT-TTPTQĐ ngày 07/11/2023.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt từ năm 2016 - 2021 thành từ năm 2016 - 2024

- Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh: 188.047.746.000 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi sáu nghìn đồng), tăng so với tổng mức đầu tư đã được duyệt tại Nghị quyết số 295/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố là 11.286.877.000 đồng (Mười một tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách thành phố.

- Địa điểm thực hiện dự án: Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016 - 2024.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 15  biểu quyết thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố lập thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án nêu trên theo đúng quy định; chỉ đạo thực hiện các nội dung lưu ý theo Báo cáo thẩm tra số      /BC-ĐT ngày      tháng     năm 2023 của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp thứ 15 thông qua ngày    tháng 12 năm 2023./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước; - Các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; - Ban Thường vụ Thành ủy; - Đoàn ĐBQH thành phố; - Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; - Thường trực HĐND thành phố; - UBND, UBMTTQVN thành phố; - Các Ban của HĐND thành phố; đại biểu HĐND thành phố; - VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố; - VP UBND thành phố; - Các sở, ngành, đoàn thể thành phố; - Các quận ủy, huyện ủy, HĐND huyện Hòa Vang; - UBND, UBMTTQ Việt Nam các quận, huyện; - HĐND xã, UBND phường, xã; - Công an thành phố; - Báo ĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Chuyên đề CA TPĐN, Cổng TTĐT thành phố; - Lưu: VT, CTHĐ. | - CHỦ TỊCH Lương Nguyễn Minh Triết |
| --- | --- |